**팀 미 팅 회 의 록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | Bblur | **차수** | 13 차 |
| **일 시** | 2019 년 5 월 14 일 화요일 18 시 분 – 19시 30 분 ( 1시간 30 분) | | |
| **장 소** | 국민대학교 7호관 7층 K-lab | | |
| **참석자** | 김용욱 김대희 이나영 권보경 채승훈 | | |
| **불참자** |  | | |
| **안 건** | 이번 일주일 동안 해야할 것 | | |
| **회의내용** | 시연 할 때는 실시간 노트북 한개, 업로드 형식으로 처리된 영상 보여주는 노트북 한개씩으로 보여주기로 함  실시간 웹처리는 하드웨어적인 문제로 포기하기로함.  이번주 토요일까지 각자 책자 자료정리하기  어플팀은 토요일까지 서버업로드 및 다운로드 구현하기.  영상처리팀은 멀티 트레이싱 구현하기.  전시회날 랜선 빌리기로 하였음, GUI 수정하기 | | |